## Slide 1
¿Una sola metodología para todos los proyectos?
No. La metodología depende de la pregunta, del producto esperado y de la evidencia disponible.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
PROYECTO TDTA III
Investigación / tesis
Prototipo / desarrollo
Automatización / integración
Innovación aplicada
Elegir una ruta metodológica no significa adoptar todas sus técnicas.

## Slide 2
Mapa de decisión: ¿qué se pretende lograr?
Preguntar por el resultado principal antes de seleccionar herramientas.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
Generar conocimiento
Investigación / tesis
Preguntas, variables, análisis
Construir y evaluar un artefacto
Desarrollo de prototipos
Especificaciones, diseño, pruebas
Integrar componentes o controlar procesos
Automatización / integración
Requisitos, arquitectura, validación
Resolver una necesidad de usuarios
Innovación aplicada
Diagnóstico, propuesta, impacto

## Slide 3
Fundamento: ¿qué es una metodología?
Distinguir enfoque, método, técnica e instrumento
Enfoque
Orientación general para producir conocimiento o resolver un problema: cuantitativo, cualitativo, mixto o de diseño.
Método
Secuencia lógica y justificable de actividades: diseño sistemático, modelo en V, estudio de caso, investigación-acción.
Técnicas e instrumentos
Técnicas: experimentación, entrevista, simulación, revisión documental. Instrumentos: rúbrica, cuestionario, banco de pruebas.
Base: Creswell & Creswell (2018); INCOSE (2023); ISO 21502 (2020).

## Slide 4
Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta
El problema determina el tipo de evidencia
Cuantitativa
Mide variables y contrasta relaciones o hipótesis mediante datos numéricos. Diseños experimentales u observacionales; control de sesgos y análisis estadístico.
Cualitativa
Comprende prácticas, experiencias y procesos en su contexto. Entrevistas, observación y análisis temático; rigor mediante triangulación y trazabilidad.
Mixta
Integra datos cuantitativos y cualitativos con una razón explícita: complementar, explicar o contrastar hallazgos.
Creswell & Creswell (2018), Research Design, 5.ª ed.

## Slide 5
Diseño sistemático de ingeniería
De necesidades ambiguas a una solución técnicamente defendible
Fundamento
La función y las necesidades se transforman en requisitos; se generan conceptos alternativos y se seleccionan con criterios explícitos.
Ciclo
Necesidad → especificaciones → alternativas → selección → diseño conceptual → detalle → evaluación y rediseño.
Evidencia TDTA III
Matriz de requisitos, criterios ponderados, arquitectura preliminar, decisiones justificadas y plan de pruebas; no se exige prototipo terminado.
Pahl et al. (2007), Engineering Design; Ulrich et al. (2020), Product Design and Development.

## Slide 6
Ingeniería de sistemas y modelo en V
Trazabilidad entre lo que se pide y lo que se comprueba
Ingeniería de sistemas
Aborda interacciones entre subsistemas y ciclo de vida. Requisitos → arquitectura → interfaces → integración → verificación y validación.
Modelo en V
Metodología que organiza el desarrollo de un producto o sistema y comprueba que los que se construye cumple con lo que se necesita
Distinción crucial
Verificación: ¿cumple la especificación? Validación: ¿resuelve la necesidad de uso? El modelo en V no impide iteraciones.
INCOSE (2023), Systems Engineering Handbook, 5.ª ed.

## Slide 7
Diseño experimental y modelos predictivos
La calidad del resultado depende del diseño de los datos
Diseño experimental
Definir factores, variables de respuesta, controles, replicaciones, aleatorización y fuentes de variación.
Modelos predictivos
Separar entrenamiento, ajuste y prueba; evitar fuga de información y evaluar generalización con datos independientes.
Evidencia TDTA III
Protocolo de muestreo, referencia de calidad, métricas, criterios de aceptación y plan de análisis; resultados definitivos después.
Montgomery (2019), Design and Analysis of Experiments; James et al. (2023), ISLP.

## Slide 8
Investigación documental y estandarización
Un manual técnico es un producto de ingeniería documental
Investigación documental
Búsqueda reproducible, selección de fuentes pertinentes, evaluación de autoridad y comparación de requisitos normativos.
Gestión por procesos
Describir entradas, actividades, decisiones, responsables, salidas y controles; identificar peligros y puntos críticos.
Validación documental
Revisión por especialistas, lista de cotejo de cobertura y seguridad, prueba de uso con escenarios y control de versiones.
ISO 9001:2015 (enfoque por procesos); ISO 12100:2010 (riesgos, cuando aplique).

## Slide 9
Investigación-acción y Design Thinking
Enfoques complementarios para problemas sociotécnicos
Investigación-acción
Ciclos participativos: diagnosticar → planear → actuar → observar → reflexionar. Adecuada cuando se mejora una práctica con actores reales.
Design Thinking
Empatizar → definir → idear → prototipar → probar; secuencia flexible y centrada en usuarios, no sustituto de validación técnica.
Uso responsable
Explicar por qué se requieren participantes, cómo se recogerá evidencia y qué decisiones se tomarán con ella.
Kemmis, McTaggart & Nixon (2014); Brown (2009).

## Slide 10
Investigación cuantitativa: lógica y validez
Fundamento
Busca caracterizar relaciones, diferencias o efectos mediante variables operacionalizadas y mediciones reproducibles.
Diseño
Definir población/muestras, variables independientes y dependientes, controles, instrumentos, tamaño de muestra y plan de análisis.
Calidad de evidencia
Validez de constructo, confiabilidad de medición, control de sesgos, incertidumbre y límites de generalización.
Aplicación
En E-Nose: comparar perfiles de señales con protocolos de muestreo y particiones de datos que eviten fuga de información.
Referencia orientativa: Creswell & Creswell (2018); Montgomery (2019).

## Slide 11
Investigación cualitativa y métodos mixtos
Cualitativa
Estudia significados, prácticas, necesidades y contextos; emplea entrevistas, observación, análisis temático y triangulación.
Rigor cualitativo
Explicitar selección de participantes, registro, codificación, reflexividad, saturación pertinente y trazabilidad de interpretaciones.
Mixta
Integra evidencia cuantitativa y cualitativa cuando ninguna por sí sola responde suficientemente el problema.
Diseños mixtos
Convergente: analizar en paralelo y contrastar. Secuencial: una fase informa a la siguiente. Integración explícita de resultados.
Aplicación: entrevistas a instaladores y revisión de fallas pueden complementar indicadores técnicos del manual.

## Slide 12
Diseño sistemático de ingeniería: fundamentos
Principio
Transformar una necesidad en funciones, requisitos medibles y alternativas de solución antes de comprometerse con una arquitectura.
Secuencia
Aclarar problema → estructura funcional → principios de solución → evaluación multicriterio → diseño conceptual → detalle.
Criterios
Funcionalidad, seguridad, costo, mantenibilidad, fabricación, recursos y riesgos; justificar ponderaciones y supuestos.
Iteración
La secuencia no es rígida: las pruebas y restricciones obligan a revisar decisiones y registrar cambios.
Referencias: Pahl et al. (2007); Ulrich, Eppinger & Yang (2020).

## Slide 13
Ingeniería de sistemas: requisitos y trazabilidad
Sistema sociotécnico
Conjunto de elementos, interfaces, actores, restricciones y entorno que deben funcionar como un todo.
Proceso
Necesidades de interesados → requisitos verificables → arquitectura → asignación a subsistemas → integración → evaluación.
Trazabilidad bidireccional
Cada requisito debe vincularse con una decisión de diseño y con una evidencia de comprobación; evitar requisitos huérfanos.
Gestión técnica
Control de interfaces, configuración, cambios, riesgos y revisiones a lo largo del ciclo de vida.
Referencia: INCOSE Systems Engineering Handbook, 5.ª ed. (2023).

## Slide 14
Modelo en V: verificación frente a validación
Rama izquierda
Descomposición progresiva: necesidades, requisitos de sistema, subsistemas, diseño detallado.
Base
Construcción, programación o integración incremental con comprobaciones locales.
Rama derecha
Pruebas de unidades, integración, sistema y aceptación relacionadas con los niveles de requisitos.
Distinción clave
Verificar: ¿se construyó conforme a especificación? Validar: ¿resuelve la necesidad en el contexto previsto?
Robot Delta: simular HDL verifica módulos; demostrar precisión en una tarea valida el sistema.

## Slide 15
Diseño experimental: causalidad y reproducibilidad
Pregunta e hipótesis
Precisar qué efecto o diferencia se evaluará y cómo se medirá.
Factores y respuesta
Definir factores controlables, niveles, variables de respuesta, condiciones de operación y factores de confusión.
Principios
Aleatorización, repetición y bloqueo cuando correspondan; calibración y registro de condiciones.
Análisis
Estimar efectos, variabilidad, intervalos e incertidumbre; interpretar resultados dentro de los límites del diseño.
Referencia: Montgomery, Design and Analysis of Experiments (2019).

## Slide 16
Investigación documental aplicada
Objeto
Construir conocimiento operativo a partir de normas, manuales, literatura y evidencias de campo, no solo resumir documentos.
Selección
Definir alcance, criterios de inclusión, autoridad, vigencia, jurisdicción y jerarquía de fuentes.
Extracción
Usar matriz: requisito o práctica, fuente, justificación, riesgo, etapa, responsable y evidencia de cumplimiento.
Síntesis crítica
Resolver contradicciones explícitamente; registrar decisiones, incertidumbres y asuntos sujetos a revisión técnica.
Manual fotovoltaico: distinguir requisitos normativos de recomendaciones de buena práctica.

## Slide 17
Gestión por procesos y estandarización
Enfoque de procesos
Definir entradas, actividades, responsables, salidas, controles y criterios de aceptación.
Representación
Diagramas de flujo, SIPOC, procedimientos operativos, registros, listas de verificación y control documental.
Normalización
Estandarizar lo repetible sin ignorar condiciones locales, seguridad eléctrica ni competencia del instalador.
Mejora continua
Versionar el manual, registrar no conformidades y revisar su eficacia con retroalimentación de usuarios.
Referencia: ISO 9001:2015, enfoque a procesos; ISO 21502:2020, gestión del proyecto.

## Slide 18
Validación de manuales y procedimientos
Validez de contenido
Expertos comprueban integridad, exactitud, consistencia con normas y cobertura de riesgos.
Usabilidad
Usuarios previstos prueban comprensión, secuencia, claridad, formatos y localización de información.
Piloto
Simular o acompañar una aplicación controlada; documentar dudas, omisiones, errores y tiempos.
Criterios de aceptación
Cobertura de etapas críticas, concordancia técnica, completitud de listas y resolución de observaciones.
El manual no queda validado solamente por estar redactado o tener bibliografía.

## Slide 19
Investigación-acción y Design Thinking
Investigación-acción
Ciclo participativo: diagnóstico → planificación → acción → observación → reflexión; pertinente cuando se transforma una práctica.
Design Thinking
Empatizar, definir, idear, prototipar y probar; útil para necesidades de usuarios y propuestas centradas en uso.
Diferencias
Investigación-acción produce aprendizaje mediante intervención reflexiva; Design Thinking orienta exploración y diseño de soluciones.
Limitaciones
No reemplazan pruebas de seguridad, requisitos técnicos, revisión normativa ni evaluación rigurosa del desempeño.
Aplicación posible: co-diseñar el manual con instaladores y comunidades, sin sustituir la validación técnica.

## Slide 20
Cómo justificar una metodología en TDTA III
1. Objeto
¿Qué producto o conocimiento se pretende obtener y qué pregunta central se responderá?
2. Coherencia
¿Cómo conectan problema, objetivos, método, técnicas, entregables y criterios de aceptación?
3. Factibilidad
¿Hay tiempo, muestras, recursos, permisos, herramientas y competencias suficientes para TDTA IV–V?
4. Evidencia
¿Qué documento, dato, simulación o revisión demostrará que cada etapa se completó?
Ruta A: auditar y ajustar lo existente. Ruta B: formular y justificar desde el inicio.

## Slide 21
Investigación y tesis: enfoques principales
Se elige según la naturaleza de la pregunta y los datos.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
INVESTIGACIÓN
Cuantitativo
Medición, variables, estadística
Cualitativo
Entrevistas, observación, categorías
Mixto
Integración de evidencias cuantitativas y cualitativas
Experimental / no experimental
Intervención y control, o estudio sin manipulación
TDTA III: pregunta, diseño, muestra o casos, instrumentos y plan de análisis.

## Slide 22
Prototipos y desarrollo tecnológico
Métodos de diseño para transformar necesidades en especificaciones.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
DESARROLLO
Diseño sistemático
Funciones → conceptos → diseño
Diseño iterativo
Construir → evaluar → mejorar
Diseño centrado en usuario
Necesidades → uso → retroalimentación
Diseño para pruebas
Criterios de desempeño y ensayo
TDTA III: requisitos, alternativas, propuesta conceptual y plan de pruebas.

## Slide 23
Automatización e integración de sistemas
La ingeniería de sistemas conecta requisitos, arquitectura y evidencias.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
INTEGRACIÓN
Ingeniería de sistemas
Necesidades → requisitos → arquitectura
Modelo en V
Diseño y verificación correspondientes
Diseño basado en modelos
Diagramas de estados, procesos, interfaces
Desarrollo incremental
Subsistemas → integración progresiva
TDTA III: matriz de requisitos, interfaces, arquitectura y estrategia de validación.

## Slide 24
Innovación aplicada y solución de problemas
No toda innovación requiere construir un dispositivo.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
INNOVACIÓN
Design Thinking
Empatizar → definir → idear
Investigación-acción
Diagnosticar → intervenir → reflexionar
Lean Startup (cuando aplique)
Hipótesis → prueba → aprendizaje
Evaluación de impacto
Indicadores y resultados esperados
TDTA III: beneficiarios, diagnóstico, alternativas, viabilidad y métricas de impacto.

## Slide 25
Ruta A y Ruta B: misma exigencia, distinto punto de partida
La metodología se adapta al grado de madurez, no al revés.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
RUTA A · CONTINUIDAD
RUTA B · NUEVA CREACIÓN
Auditar métodos y evidencias existentes
Identificar brechas y supuestos pendientes
Actualizar procedimientos y criterios
Planificar lo que falta para TDTA IV–V
Seleccionar enfoque y justificarlo
Definir etapas y procedimientos
Precisar requisitos o variables
Planificar evidencias para TDTA IV–V

## Slide 26
¿Qué debe incluir el plan metodológico de la Unidad 3?
Producto evaluable al cierre de la semana 9 · valor: 20 % de la asignatura.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
35 %
Coherencia metodológica
Método pertinente a los objetivos y modalidad
25 %
Requisitos o preguntas/variables
Criterios claros y verificables
25 %
Alcance y entregables
Límites, exclusiones y productos
15 %
Trazabilidad
Problema → objetivos → método → evidencias

## Slide 27
Cómo elegir una metodología
Naturaleza
¿Se investiga, diseña, integra o documenta?
Evidencia
¿Qué producto verificable se necesita?
Validación
¿Cómo sabremos si cumple su propósito?
No se selecciona una metodología por su nombre: se justifica por el problema, los objetivos y las evidencias.

## Slide 28
Caso 1 · Robot Delta
Diseño sistemático
Necesidad → requisitos → alternativas → diseño conceptual → especificaciones.
Modelo en V
Cada requisito debe vincularse con una prueba o criterio de aceptación.
Iteración
Modelar, simular, revisar decisiones y actualizar el diseño.
Ejercicio U3: construir una matriz requisito–procedimiento–evidencia. La carpeta U2 del equipo no pudo verificarse desde el enlace.

## Slide 29
Robot Delta · Ejemplo de aplicación
Pregunta guía
¿Qué desempeño debe alcanzar el robot para la tarea definida por el equipo?
Procedimientos
Definir arquitectura mecánica, actuadores, control y simulaciones previstas.
Evidencias TDTA III
Diagrama conceptual, matriz de requisitos, plan de pruebas y límites del alcance.
Los parámetros de desempeño concretos deben tomarse del expediente del equipo; no se presuponen.

## Slide 30
Caso Robot Delta · FPGA
Propuesta fundamentada en el documento U2.5 del equipo
Base documental
El equipo propone control multicapa en FPGA con VHDL/Verilog; módulos: controlador, HUD, sensores, FPGA y actuadores.
Método propuesto
Ingeniería de sistemas + modelo en V + diseño iterativo HDL: requisitos temporales → arquitectura → módulos → simulación → integración → validación.
Decisiones U3
Definir métricas de error, tiempo de respuesta y recursos; elegir FPGA y sensores; vincular cada requisito con una prueba y una evidencia.
Fuente del caso: GitHub Robot-delta, U2.5; marco: INCOSE (2023).

## Slide 31
Caso 2 · E-Nose para café
Ingeniería de sistemas
Muestras → matriz de sensores → adquisición → procesamiento → resultado.
Diseño experimental
Definir muestras, referencias, variables de confusión y partición de datos.
Desarrollo iterativo
Probar alternativas de sensores, procesamiento y modelos de clasificación.
Fuente: planteamiento U2 de E-Nose-Cafe. Propuesta metodológica docente, no declaración del equipo.

## Slide 32
E-Nose · La validación es clave
Problema
Distinguir perfiles aromáticos no demuestra por sí solo calidad sensorial.
Controles
Considerar origen, tostado, lotes y evaluación de catadores como referencia.
Evidencia U3
Variables, procedimiento de muestreo, métricas y plan de validación con cafés no vistos.
Distinguir clasificación de muestras, predicción de calidad y generalización a muestras nuevas.

## Slide 33
Caso E-Nose · Café
Sistema embebido con inferencia sobre perfiles sensoriales
Base documental
Se plantea obtener huellas quimiosensoriales de compuestos volátiles y relacionarlas con evaluaciones de catadores y estudios químicos.
Método propuesto
Ingeniería de sistemas para la arquitectura + diseño experimental para muestras y factores + evaluación predictiva independiente.
Decisiones U3
Definir “calidad” operacionalmente, protocolo de muestreo, referencias, partición de datos, métricas y riesgos de confusión.
Fuente: GitHub E-Nose-Cafe, U2.1; marcos: INCOSE (2023), Montgomery (2019).

## Slide 34
Caso 3 · Manual fotovoltaico rural
Investigación documental
Revisar normas, guías, seguridad y prácticas pertinentes.
Análisis de procesos
Descomponer instalación en fases, decisiones, responsables y riesgos.
Estandarización
Redactar instrucciones, diagramas, registros y listas de verificación.
El entregable central es un manual de procedimientos; no se exige instalar un sistema durante TDTA III.

## Slide 35
Manual fotovoltaico · Cómo validarlo
Revisión experta
Comprobar exactitud técnica, seguridad, claridad y cobertura.
Prueba de uso
Aplicar escenarios o revisión guiada con usuarios previstos.
Control documental
Versiones, responsables, referencias normativas y cambios.
Producto U3: metodología de elaboración y validación del manual, alcance y entregables definidos.

## Slide 36
Caso manual fotovoltaico rural
El entregable es un procedimiento estandarizado, no una instalación
Base documental
El resumen aborda sistemas aislados, dimensionamiento, seguridad, mantenimiento y capacitación comunitaria.
Método propuesto
Revisión documental y normativa → mapa de procesos → análisis de riesgos → procedimientos y listas → revisión experta → prueba de uso.
Decisiones U3
Definir alcance del manual, usuarios, jerarquía de fuentes, criterios de seguridad, formato de instrucciones y rúbrica de validación.
Fuente: GitHub Eq6-Electricidad-Rural; enfoque por procesos ISO 9001:2015.

## Slide 37
Tres proyectos · Tres rutas de evidencia
Robot Delta
Requisitos → arquitectura → simulación prevista → plan de pruebas.
E-Nose
Variables → muestreo → sensores y datos → validación del modelo.
Manual solar
Fuentes → procesos → procedimientos → revisión experta.
En TDTA III se planifica y fundamenta; la ejecución principal corresponde a TDTA IV y V.

## Slide 38
Ejercicio de clase: selecciona y justifica
En equipos, responder antes de comenzar a escribir la metodología.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
¿Qué tipo de proyecto desarrollamos y cuál es su resultado principal?
¿Qué enfoque metodológico responde mejor al objetivo? ¿Por qué?
¿Cuáles son las etapas, actividades y evidencias?
¿Qué verificaremos en TDTA IV y validaremos en TDTA V?
¿Qué partes ya están realizadas (Ruta A) y cuáles faltan?

## Slide 39
Actividad de clase · Unidad 3
1. Seleccionar
Elegir metodología principal y enfoques complementarios.
2. Justificar
Explicar por qué corresponde al problema y a los objetivos.
3. Entregar
Etapas, procedimientos, criterios de aceptación y matriz de trazabilidad.
Rúbrica U3: coherencia 35 %, requisitos/preguntas 25 %, alcance 25 %, trazabilidad 15 %.

## Slide 40
Unidad 3 · Qué entregar en las dos rutas
El método debe producir evidencia y ser viable en TDTA IV–V
Ruta A
Auditar métodos previos, identificar lagunas, justificar cambios, actualizar variables/requisitos y pruebas.
Ruta B
Seleccionar enfoque, describir etapas y procedimientos, definir requisitos/variables, entregables y criterios.
Rúbrica U3
Coherencia metodológica 35%; requisitos/preguntas 25%; alcance/entregables 25%; trazabilidad 15%.
Fuente: Syllabus integral TDTA III, Unidad 3, semanas 7–9.

## Slide 41
Referencias y alcance de esta guía
Las metodologías mostradas son opciones orientativas, no una lista obligatoria.
TDTA III · Ingeniería en Automatización · UAQ
Syllabus integral TDTA III, secciones 4, 6, 7 y 11.
INCOSE. Systems Engineering Handbook (referencia del syllabus: 2023).
PMI. PMBOK Guide, 7.ª ed. (2021).
Ulrich, Eppinger y Yang. Product Design and Development (2020).
Pahl y colaboradores. Engineering Design: A Systematic Approach (2007).
Enfoques de investigación e innovación: ampliación didáctica, no enumerados en el syllabus.

## Slide 42
Fuentes y límites de los ejemplos
Syllabus TDTA III
Unidad 3: semanas 7–9, plan metodológico y alcance.
Repositorios
E-Nose-Cafe: docs/U2/u2.1 Problema_necesidad.md
Electricidad Rural: Resumen de Instalaciones Fotovoltaicas.md
Robot Delta
La ruta docs/U2 no fue accesible en la consulta; ejemplo ilustrativo sujeto a revisión.
Los enfoques son recomendaciones didácticas. Verificar normatividad vigente antes de usar un manual para instalaciones reales.

## Slide 43
Bibliografía básica para profundizar
Fuentes académicas y técnicas de referencia
Investigación
Creswell & Creswell (2018). Research Design. SAGE.
Montgomery (2019). Design and Analysis of Experiments. Wiley.
Ingeniería
INCOSE (2023). Systems Engineering Handbook. Wiley.
Pahl et al. (2007). Engineering Design. Springer.
Ulrich et al. (2020). Product Design and Development.
Procesos y participación
ISO 9001:2015. Quality management systems.
Kemmis et al. (2014). The Action Research Planner.
Brown (2009). Change by Design.
Las normas y fuentes deben comprobarse en su versión aplicable al proyecto.